## Slide 1: STAP 90 第13周总结
贺琪 刘畅武 朱子霖 杨昊光 陈煜

## Slide 2: 主要内容
任务分配
完成情况

## Slide 3: 任务分配
【后面阶段需要的任务】：
1. 前处理：将abaqus-inp文件转化为自由格式输入（本周末DDL）
  a) 贺琪、刘畅武
2. 后处理：使用Paraview进行后处理（应力拟合）（本周末DDL）
  a) 杨昊光、陈煜
3. 优化：提升计算速度与减少运行内存（十四周周末）
  a) 朱子霖（尽早明确输入格式的需求）

## Slide 4: 前处理
---------功能----------
读取INP文件中的各个参数
------目前实现---------
1. 读取节点坐标
2. 读取单元种类
3. 读取单元节点号
------使用说明---------
1. 将INP文件放在Python脚本同一路径下
2. 运行Python3.5
3. 输入INP文件名称（无需输入".inp"后缀）
4. 自动输出节点坐标等信息

## Slide 5: 后处理
使用Paraview
完成部分SPR
使用全局变量作为接口，实现初步画图

## Slide 6: MKL优化
完成C语言版本的优化算法
正在调试稀疏求解器

## Slide 7: Thank You
贺琪 刘畅武 朱子霖 杨昊光 陈煜